Zapytanie ofertowe 1/2015

Zamówienie będzie realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z Programu Bon na innowacje

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

- Zamawiający:

KON INS BUD Montaż Sp. z o.o.

ul. Czysta 12

33-100 Tarnów

- Przedmiot zapytania ofertowego

Realizacja usługi w ramach projektu:

Opracowanie technologii nakładania powłok lakierniczych z  wykorzystaniem indukcji elektromagnetycznej

W ramach opracowania Oferent wykona następujące prace na materiałach dostarczonych przez Zamawiającego usługę:

ETAP I

- Analiza zastosowania  indukcji elektromagnetycznej w procesach malowania

- Sprawdzanie technologii w praktyce poprzez analizę porównawczą dotychczas stosowanej  technologii z technologią indukcyjna  poprzez:

- spektroskopię impedancyjną

- oznaczenie przyczepności

- pomiar grubości

- czas schnięcia

- Opracowanie wstępnej koncepcji nowego rozwiązania technologicznego na bazie technologii indukcyjnej

ETAP II

1. Analiza koncepcyjna nowego rozwiązania

2. Projekt procesów nakładania powłok chemoutwardzalnych

3. Opracowanie metod zastosowania technologii do środowiska produkcyjnego KON INS BUD

ETAP III

1. Sformułowanie wyników badań

2. Weryfikacja badań

3. Wzór i prototyp rozwiązania technologicznego

4. Próby demonstracyjne rozwiązania technologicznego na urządzeniu  wykonanym dla potrzeb stosowania technologii nakładania powłok lakierniczych na duże elementy z zastosowaniem indukcji elektromagnetycznej

Czas trwania etapów: 6 miesięcy

Efektem wykonanych prac będzie:

- Koncepcja innowacyjnego rozwiązania – Etap I

- Dokumentacja techniczna nowo opracowanego rozwiązania – Etap II

- Wzór wdrożenia nowej technologii , raport  z testów – Etap III

- Wykonawca usługi:

Wykonawca musi spełniać warunki  jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca będzie zobligowany  zgodnie z wymogami Programu Duży Bon do podpisania Oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 2.

- Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 100%

- Przygotowanie oferty:

- Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowy – Załącznik nr 1

- Oferta powinna być sporządzona na wzorze, posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez Oferenta.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie ceny powinny być podane w PLN.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Oferenta muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Termin ważności oferty: 8 dni

- Termin wykonania usługi:

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia nie później niż  30.06.2016 r.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferta może być przesłana:

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@koninsbud.pl

- Pocztą, kurierem lub osobiście na adres:

KON INS BUD Montaż Sp. z o.o.

ul. Czysta 12

33-100 Tarnów

- Termin składania ofert upływa  24.12.2015 r.

- Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Krzysztof Pabjan– e-mail: techniczny@koninsbud.pl

Wybrane zostaną oferty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe jednostki naukowej zostaną zakończone co najmniej na etapie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu technologii produkcji. Zakres usługi badawczo-rozwojowej uwzględniać powinien: koncepcję, sprawdzenie, testowanie i demonstrację prototypu nowej lub znacząco ulepszonej technologii nakładania powłok lakierniczych z  wykorzystaniem indukcji elektromagnetycznej w warunkach  laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych.

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

..................................

Miejscowość i data

Nazwa i adres oferenta:

.....................................

.....................................

Osoba do kontaktu:

…………………………

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego 1/2015 składamy ofertę:

Realizacja usługi w ramach projektu: Opracowanie technologii nakładania powłok lakierniczych z  wykorzystaniem indukcji elektromagnetycznej

Oferta złożona: .........................

Ofertę sporządził: ......................

Usługa zostanie wykonana najpóźniej do dnia 30.06.2016 r.

| L.p. | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | ETAP I Usługa: Materiały: |  |  |
| 2 | ETAP II Usługa: Materiały: |  |  |
| 3 | ETAP III Usługa: Materiały: |  |  |
| RAZEM |  |  |

Płatność za wykonanie usługi powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy i w terminie wskazanym na fakturze VAT.

....................................................

Podpis i pieczęć

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Wzór

Oświadczenie Wykonawcy usługi dla

………………………………………….

(nazwa Wnioskodawcy)

- Oświadczam, że …………………………………….(nazwa jednostki naukowej) jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620), tj. prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

- podstawową jednostką organizacyjną uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni

- jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk

- instytutem badawczym

- międzynarodowym instytutem naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Polską Akademią Umiejętności

- inną jednostką organizacyjną, niewymienioną powyżej posiadającą osobowość prawną, w tym przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 226);

posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje opisanymi w dokumencie Wytyczne dla Wnioskodawców i akceptuje te warunki.

- Zobowiązuje się do wykonania usługi na rzecz Wnioskodawcy samodzielnie, zgodnie z  zakresem określonym we wniosku o udzielenie wsparcia.

- Oświadczam, że w przypadku, gdy Wnioskodawca nie zrealizuje prawidłowo zobowiązań zawartych w umowie z PARP, wszelkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonaną usługę będę kierować do Wnioskodawcy.

- Wykazanie potencjału merytorycznego i badawczego jednostki naukowej do realizacji projektu:

…………………………					…………………………………………

miejsce i data						podpis wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy